第一部分：测试计划

1.1 测试目标

- 验证系统功能是否符合需求规格说明

- 确保系统性能满足预期指标

- 检测系统安全性和数据完整性

- 确保系统在不同环境下稳定运行

1.2 测试范围

| 测试阶段 | 测试范围 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 各模块核心功能函数 | 白盒测试 |
| 集成测试 | 模块间接口交互 | 黑盒测试 |
| 系统测试 | 完整系统功能验证 | 黑盒测试 |
| 性能测试 | 响应时间、并发处理 | 性能测试工具 |
| 安全测试 | 数据安全、权限控制 | 渗透测试 |
| 验收测试 | 用户验收确认 | UAT测试 |

1.3 测试环境

| 环境类型 | 配置 |
| --- | --- |
| 开发环境 | Windows 10, JDK 11, MySQL 8.0, Redis 6.0 |
| 测试环境 | Linux CentOS 7, JDK 11, MySQL 8.0, Redis 6.0 |
| 客户端设备 | iPhone 13, Android 12, PC Windows/Mac |
| 网络环境 | 校园网（100Mbps）、4G/5G移动网络 |

1.4 测试进度安排

| 阶段 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 第1-2周 | 各模块单元测试用例编写与执行 |
| 集成测试 | 第3周 | 模块接口集成测试 |
| 系统测试 | 第4周 | 完整系统功能测试 |
| 性能安全测试 | 第5周 | 性能测试、安全测试 |
| 验收测试 | 第6周 | 用户验收测试 |

1.5 测试人员配置

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 1 | 测试计划制定、进度管理、报告审核 |
| 功能测试工程师 | 2 | 功能测试用例编写与执行 |
| 性能测试工程师 | 1 | 性能测试、压力测试 |
| 安全测试工程师 | 1 | 安全测试、渗透测试 |

第二部分：测试用例

2.1 用户管理模块

- 微信登录功能测试

步骤：1. 打开小程序 2. 点击微信登录 3. 授权登录

预期：成功获取用户信息并登录系统

- 校园卡登录功能测试

步骤：1. 选择校园卡登录 2. 输入学号和密码 3. 点击登录

预期：成功验证身份并登录系统

- 偏好设置功能测试

步骤：1. 进入个人中心 2. 点击偏好设置 3. 选择口味偏好 4. 保存

预期：偏好设置成功保存

2.2 拥挤度展示模块

- 拥挤度实时更新测试

步骤：1. 进入拥挤度页面 2. 等待30秒 3. 观察数据变化

预期：数据每30秒自动刷新

- 拥挤度等级显示测试

步骤：1. 模拟不同拥挤度数据 2. 观察界面颜色变化

预期：低-绿色、中-橙色、高-红色

2.3 智能推荐模块

- 个性化推荐测试

步骤：1. 设置用户偏好为"清淡" 2. 查看推荐列表

预期：推荐清淡口味菜品

- 热门菜品排行测试

步骤：1. 模拟大量用户点餐数据 2. 查看热门排行

预期：排行与实际点餐数据一致

2.4 点餐服务模块

- 创建订单测试

步骤：1. 选择菜品 2. 点击下单 3. 确认订单

预期：订单创建成功

- 微信支付测试

步骤：1. 选择微信支付 2. 完成支付流程

预期：支付成功，订单状态更新

2.5 管理端模块

- 菜品添加测试

步骤：1. 进入菜品管理 2. 点击添加菜品 3. 填写信息 4. 保存

预期：菜品添加成功并在列表中显示

- 数据统计报表测试

步骤：1. 进入统计页面 2. 选择时间范围 3. 查看报表

预期：报表数据准确，图表显示正常

2.6 算法服务模块

- 人流检测准确性测试

步骤：1. 播放测试视频（已知人数）2. 运行检测算法 3. 对比结果

预期：检测准确率≥95%

- 推荐算法准确率测试

步骤：1. 使用测试数据集 2. 运行推荐算法 3. 计算准确率

预期：推荐准确率≥80%

第三部分：测试报告

3.1 测试概述

本次测试覆盖系统全部核心功能模块，共执行测试用例13个，测试周期为6周。测试环境为模拟生产环境，测试数据为模拟真实场景数据。

3.2 测试执行结果

13测试用例总数

13通过用例数

100%通过率

0未解决缺陷

3.3 性能测试结果

| 测试指标 | 测试结果 | 预期指标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页加载时间 | 1.2s | ≤2s | ✅ 达标 |
| 拥挤度数据响应时间 | 0.3s | ≤0.5s | ✅ 达标 |
| 推荐算法响应时间 | 0.8s | ≤1s | ✅ 达标 |
| 并发用户数 | 500人 | ≥300人 | ✅ 达标 |
| 系统稳定性 | 72小时无故障 | ≥24小时 | ✅ 达标 |

3.4 安全测试结果

| 测试项目 | 测试结果 | 是否达标 |
| --- | --- | --- |
| SQL注入攻击 | 未发现漏洞 | ✅ 达标 |
| XSS攻击 | 未发现漏洞 | ✅ 达标 |
| CSRF攻击 | 未发现漏洞 | ✅ 达标 |
| 数据加密传输 | HTTPS加密 | ✅ 达标 |
| 敏感数据存储 | AES加密 | ✅ 达标 |

3.5 缺陷统计

| 缺陷编号 | 缺陷描述 | 严重程度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | 拥挤度数据偶尔延迟更新 | 低 | 已修复 |
| DEF-002 | 部分旧机型显示异常 | 低 | 已修复 |
| DEF-003 | 推荐算法在冷启动时精度稍低 | 中 | 已优化 |

3.6 测试结论

测试结论：系统通过测试，可进入验收阶段

1. 全部13个功能测试用例通过，功能符合需求
2. 性能测试各项指标达标，系统响应迅速
3. 安全测试未发现高危漏洞，安全性良好
4. 发现的3个缺陷已全部修复/优化
5. 建议进行用户验收测试后正式上线

3.7 建议

持续监控系统运行状态，及时处理线上问题

定期更新推荐算法模型，提升推荐精度

根据用户反馈持续优化界面交互体验

建立完善的运维监控体系和应急预案

测试负责人： 李胜男

日期：2026年6月24日