1. 引言

随着高校规模的不断扩大，校园食堂的就餐人数日益增多，学生在选择就餐窗口时面临着菜品信息不透明、排队时间长、拥挤度无法预判等问题。本报告旨在对"校园食堂智能推荐与拥挤度引导系统"进行全面的可行性分析，从技术、经济、操作、法律等多个维度评估项目的实施可能性，为项目决策提供科学依据。

1.1 项目背景

当前高校食堂普遍存在以下痛点：

- 学生无法实时了解各窗口的拥挤程度，导致热门窗口排长队，冷门窗口闲置；

- 菜品信息展示不直观，学生难以快速找到符合口味和营养需求的菜品；

- 缺乏个性化推荐，无法满足不同学生的饮食偏好；

- 食堂运营数据缺乏有效分析，难以进行精细化管理。

1.2 研究意义

学生角度：提供实时拥挤度信息，减少排队时间；基于个人偏好的智能推荐，提升就餐体验；了解菜品营养信息，促进健康饮食。

食堂角度：优化人流分布，提高运营效率；收集用户反馈，改进菜品质量；数据驱动决策，实现精细化管理。

学校角度：提升校园信息化水平；打造智慧校园示范项目；优化资源配置，降低运营成本。

2. 技术可行性分析

技术可行性是项目实施的基础。本系统涉及前端展示、后端服务、数据采集、智能算法等多个技术领域，以下从技术选型、关键技术、技术难点及解决方案等方面进行分析。

2.1 技术架构

层级	技术选型	选型理由

前端展示层	Vue.js 3 + Element Plus	响应式设计，支持多端访问；组件化开发，便于维护；生态成熟，社区活跃。

移动端	微信小程序	无需下载安装，用户门槛低；高校学生微信渗透率高；开发成本低，部署便捷。

后端服务层	Spring Boot	社区成熟，生态完善；便于快速构建 RESTful 服务；支持微服务架构，易于扩展。

数据库	MySQL + Redis	MySQL 存储结构化数据；Redis 缓存热点数据，提升响应速度。

数据采集	摄像头 + 人流计数算法	利用现有监控设备，降低硬件成本；基于深度学习的人流计数技术成熟。

智能推荐	协同过滤 + 深度学习	协同过滤实现基础推荐；深度学习模型提升推荐精度；支持冷启动问题解决。

2.2 关键技术实现

（1）拥挤度实时检测

通过摄像头采集视频流，利用YOLOv5目标检测算法实时识别和计数人员数量，计算各窗口的拥挤度指数（0-100），数据每30秒更新一次，确保信息时效性。

（2）智能菜品推荐

基于用户历史就餐记录、口味偏好、营养需求等数据，采用混合推荐算法（协同过滤+内容推荐+深度学习），为每位用户生成个性化菜品推荐列表。

（3）数据可视化分析

使用ECharts图表库展示食堂运营数据，包括就餐高峰时段分析、热门菜品排行、窗口利用率统计等，为食堂管理决策提供数据支持。

（4）用户身份认证

支持校园一卡通扫码登录和微信授权登录，对接学校统一身份认证系统，确保用户身份真实性和数据安全性。

2.3 技术难点与解决方案

难点1：人流计数准确性 - 解决方案：采用YOLOv5+DeepSORT算法组合，提高复杂场景下的计数精度；设置动态阈值，根据不同时段调整检测参数。

难点2：冷启动问题 - 解决方案：新用户首次使用时，通过问卷调查收集口味偏好；基于全校用户的热门菜品进行初始推荐。

难点3：系统性能优化 - 解决方案：Redis缓存热点数据；采用消息队列异步处理非实时任务；前端实现懒加载和虚拟滚动。

难点4：数据安全保护 - 解决方案：用户数据加密存储；接口访问权限控制；定期安全审计和漏洞扫描。

2.4 技术可行性结论

技术可行性评估：可行

系统所涉及的关键技术（人流检测、智能推荐、数据可视化等）均已成熟，有大量开源项目和学术研究可供参考。团队成员具备扎实的编程基础和项目实践经验，能够胜任系统开发工作。

3. 经济可行性分析

经济可行性主要评估项目的成本投入与预期收益，分析项目的投资回报率和经济效益。

3.1 成本估算

成本类型	项目	金额（元）

硬件成本	摄像头设备（10台）	15,000

服务器租赁（云服务器）	12,000/年

网络设备及布线	5,000

软件成本	开发工具及授权	3,000

第三方服务费用	2,000/年

人力成本	开发团队（4人×3个月）	60,000

测试与运维人员	20,000

其他成本	培训、宣传、应急储备	10,000

初始投入合计	105,000

年运营成本	14,000

3.2 收益分析

直接收益：系统可集成广告投放功能，为食堂商户提供推广服务；收取数据分析报告费用；增值服务订阅收入。预计年直接收益约30,000元。

间接收益：减少学生排队时间，提升校园生活质量；提高食堂运营效率，降低人力成本；优化资源配置，减少食物浪费。预计每年可节省运营成本约20,000元。

社会效益：提升学校信息化形象；为智慧校园建设提供示范；促进校园数据共享与融合。

3.3 投资回报率

投资回报率分析

初始投入：105,000元 | 年运营成本：14,000元 | 年收益：50,000元

静态投资回收期：约 2.6年（含初始投入期）

投资回报率（ROI）：约 34%

3.4 经济可行性结论

经济可行性评估：可行

项目初始投入合理，运营成本可控，投资回报率较高。随着用户规模的增长和功能的完善，收益具有持续增长潜力。建议分阶段投入，降低初期风险。

4. 操作可行性分析

操作可行性评估系统的易用性和可操作性，分析用户和管理人员能否顺利使用系统。

4.1 用户操作可行性

学生用户：通过微信小程序访问，无需安装额外APP；界面设计简洁直观，操作流程清晰；支持一键查看拥挤度、智能推荐、在线点餐等功能；学习成本低，预计5分钟内可熟练使用。

食堂工作人员：Web管理后台，支持菜品信息维护、订单管理、数据查看等功能；操作界面符合日常办公习惯，提供详细的操作指引和培训文档。

系统管理员：完善的权限管理系统，支持角色分配和操作日志记录；提供系统监控和故障预警功能，便于运维管理。

4.2 培训与支持

编写详细的用户手册和操作指南，涵盖系统功能、操作流程、常见问题解答等内容。

针对食堂工作人员开展集中培训，确保熟练掌握系统操作。

设立在线客服和反馈渠道，及时响应用户问题和建议。

定期更新系统功能，根据用户反馈优化操作体验。

4.3 操作可行性结论

操作可行性评估：可行

系统采用用户友好的设计理念，操作流程简洁明了。通过完善的培训体系和技术支持，能够确保各类用户顺利使用系统。

5. 法律与合规可行性分析

法律可行性评估项目是否符合相关法律法规和政策要求，分析潜在的法律风险。

5.1 数据安全合规

《个人信息保护法》：用户数据采集需获得明确授权；数据存储加密，传输安全；提供数据删除和导出功能；定期进行数据安全评估。

《网络安全法》：建立网络安全管理制度；实施等级保护；定期安全检测和漏洞修复；制定应急预案。

《数据安全法》：数据分类分级管理；明确数据处理流程；保障数据完整性和可用性；数据跨境传输合规。

5.2 隐私保护措施

摄像头仅用于人流计数，不存储视频画面，保护个人隐私。

用户身份信息脱敏处理，不对外展示真实姓名和学号。

严格的访问控制机制，仅授权人员可访问敏感数据。

定期进行隐私影响评估，确保数据处理符合隐私保护要求。

5.3 法律可行性结论

法律可行性评估：可行

通过建立完善的数据安全管理制度和隐私保护措施，严格遵守相关法律法规，能够有效规避法律风险。建议在项目启动前进行法律合规审查。

6. 风险分析与对策

任何项目都存在一定的风险，本报告对可能出现的风险进行识别和评估，并提出相应的应对策略。

技术风险：人流计数精度不足

高峰期人员密集时，算法可能出现漏检或误检，影响拥挤度数据的准确性。

对策：采用多种算法融合方案；设置人工修正机制；定期优化算法模型。

运营风险：用户使用率低

学生可能因习惯或其他原因不愿使用系统，导致用户活跃度不足。

对策：加强宣传推广；提供激励机制（如积分、优惠券）；持续优化用户体验。

进度风险：开发周期延误

需求变更或技术难题可能导致项目进度滞后。

对策：采用敏捷开发模式；制定详细的项目计划；预留缓冲时间应对突发情况。

财务风险：投资超预算

硬件采购或人力成本可能超出预期。

对策：制定详细的预算计划；选择性价比高的方案；建立成本监控机制。

7. 方案建议

7.1 项目实施建议

分阶段实施：第一阶段（1-2个月）完成核心功能开发，包括拥挤度检测和基础推荐；第二阶段（2-3个月）完善智能推荐算法和数据可视化功能；第三阶段（1个月）进行系统测试和优化。

试点先行：选择1-2个食堂作为试点，验证系统功能和用户接受度，总结经验后逐步推广。

持续迭代：根据用户反馈和数据分析，持续优化系统功能和用户体验。

7.2 资源配置建议

人员配置：前端开发1人，后端开发1人，算法开发1人，测试运维1人。

设备配置：云服务器（4核8G内存），监控摄像头（1080P高清）。

时间配置：总开发周期约6个月，其中需求分析1个月，系统设计1个月，开发实现3个月，测试部署1个月。

7.3 预期效果

时间效率提升

预计学生平均排队时间减少30%-50%，就餐效率显著提升。

资源利用率优化

窗口利用率均衡，冷门窗口利用率提升20%以上。

用户满意度提升

学生就餐体验改善，预期满意度达到85%以上。

运营数据化

食堂运营数据可视化，支持精细化管理决策。

8. 结论

可行性分析综合结论

经过对"校园食堂智能推荐与拥挤度引导系统"的全面可行性分析，本项目在技术、经济、操作、法律等方面均具备实施条件：

技术可行性：关键技术成熟，团队具备开发能力，技术方案切实可行。

经济可行性：初始投入合理，投资回报率较高，运营成本可控。

操作可行性：系统设计用户友好，培训体系完善，各类用户均可顺利使用。

法律可行性：通过合规措施可有效规避法律风险，符合相关法律法规要求。

综合评估：本项目 完全可行，建议尽快启动实施。

报告撰写人：李胜男

专业班级：数字媒体技术

指导教师：钟云飞

日期：2026年6月24日